รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 				ยุทธศาสตร์ที่ 2	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20 ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13		หมุดหมายที่ 7 	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

ค.Sustainable Development Goals : SDGs 		เป้าหมายที่ 9 	โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและ

ที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้                     และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด					ยุทธศาสตร์ที่ 3 	เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

1.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1กลยุทธ์ การก่อสร้าง ฟื้นฟู บำรุงรักษาถนนและผิวจราจรสำหรับการคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   : งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางพรรณี ศรีขรอาจ ถึงร้านค้าชุมชน ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 1 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนางพรรณี ศรีขรอาจ ถึงร้านค้าชุมชน ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 1 | 100,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากวัดป่าธรรมรังสีสุทธาวาส ถึง หนองกกตาล หมู่ที่ 1 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.10 เมตร จากวัดป่าธรรมรังสีสุทธาวาส ถึง หนองกกตาล หมู่ที่ 1 | - | 130,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายสมบัติ ชาติมนตรี ถึงลำห้วยหว้า หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.10 เมตร จากบ้านนายสมบัติ ชาติมนตรี ถึงลำห้วยหว้า หมู่ที่ 2 | - | 93,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จากนางสังวาลย์ ตั้งใจ ถึง เขตบ้านทัพป่าจิก หมู่ที่ 4 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.80 เมตร จากนางสังวาลย์ ตั้งใจ ถึง เขตบ้านทัพป่าจิก หมู่ที่ 4 | - | 370,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จากที่นานางจวน บุราณรย์ ถึง ที่นานายวันนา เมืองวงศ์ หมู่ที่ 4 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร สูง 0.80 เมตร จากที่นานางจวน บุราณรย์ ถึง ที่นานายวันนา เมืองวงศ์ หมู่ที่ 4 | - | 260,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม มีไหล่ทางจากบ้านสมชาย อาษากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางจากบ้านสมชาย อาษากิจ ถึงบ้านนายศักดิ์กมล ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 | - | 560,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาสระหนองกระโดน ถึง บ้านนายหล่อง จงใจงาม หมู่ที่ 6 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จากศาลาสระหนองกระโดน ถึง บ้านนายหล่อง จงใจงาม หมู่ที่ 6 | 300,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนหมายเลข 3003 ถึงที่นานายผิน สอนภักดี หมู่ที่ 7 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนหมายเลข 3003 ถึงที่นานายผิน สอนภักดี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที่ 7 | 450,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง มีไหล่ทาง จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพทูล พิมพ์สำราญ หมู่ที่ 9 | เพื่อก่อสร้างถนน ถนนลาดยางให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 200 เมตร มีไหล่ทาง จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายไพทูล พิมพ์สำราญ หมู่ที่ 9 | 600,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหลังเมรุวัดศรีนครเตา ถึงร้านค้า ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 14 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร จากหลังเมรุ วัดศรีนครเตา ถึงร้านค้า ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 14 | - | 570,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จากแยกนานายสมดี ไชยสงคาม ถึงดอนนาน้อย หมู่ที่ 17 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร สูง 0.80 เมตร จากแยกนานายสมดี ไชยสงคาม ถึงดอนนาน้อย หมู่ที่ 17 | - | 880,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จากบ้านนายเสาร์ จันดาหงส์ ถึง สามแยกบ้านกางกี่ หมู่ที่ 17 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร สูง 0.80 เมตร จากบ้านนายเสาร์ จันดาหงส์ ถึง สามแยกบ้านกางกี่ หมู่ที่ 17 | - | - | 89,000 อบต. เมืองเตา | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ถึงหนองเลิง หมู่ที่ 17 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร จากโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ถึงหนองเลิง หมู่ที่ 17 | - | - | - | 480,000 อบต. เมืองเตา | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหนองบ้านใหม่ ถึงวัดป่า หมู่ที่ 17 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร จากหนองบ้านใหม่ ถึงวัดป่า หมู่ที่ 17 | - | - | - | - | 375,000 อบต. เมืองเตา | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จุดรอบดอนกอก หมู่ที่ 17 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.80 เมตร จุดรอบดอนกอก หมู่ที่ 17 | - | - | - | 440,000 อบต. เมืองเตา | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 ด้านหน้า จากถนน 3003 ถึงที่นายวงเดือน อามาตย์เสนา หมู่ที่ 12 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้านหน้า จากถนน 3003 ถึงที่นายวงเดือน อามาตย์เสนา หมู่ที่ 12 | - | 460,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จากบ้านนายเลื่อน มะลิลา ถึงนานางประดับ จันทรัง หมู่ที่ 17 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.80 เมตร จากบ้านนายเลื่อน มะลิลา ถึงนานางประดับ จันทรัง หมู่ที่ 17 | - | - | 380,000 อบต. เมืองเตา | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไม่มีไหล่ทางข้าง จากบ้านนางขันทอง สวายน้อย ถึง บ้านนางสรัลพร บุตรวิเศษ หมู่ที่ 18 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางข้าง จากบ้านนางขันทอง สวายน้อย ถึง บ้านนางสรัลพร บุตรวิเศษ หมู่ที่ 18 | 500,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายเสรี ทวินันท์ ถึงสระหลวง หมู่ที่ 20 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 830 เมตร หนา0.10 เมตร จากบ้านนายเสรี ทวินันท์ ถึงสระหลวง หมู่ที่ 20 | 390,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | มีระบบคมนาคมที่ดีขึ้น | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกสำนักสงฆ์ ถึงโนนยูง หมู่ที่ 22 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกสำนักสงฆ์ ถึงโนนยูง ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 หมู่ที่ 22 | 380,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกโนนหมู ถึงเขตฝายบ้านยานาง หมู่ที่ 22 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกโนนหมู ถึงเขตฝายบ้านยานาง ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 หมู่ที่ 22 | 400,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมเกียรติ ข่าขันมณี ถึงบ้านนายอำพร พรมงาม หมู่ที่ 23 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จากบ้านนายสมเกียรติ ข่าขันมณี ถึงบ้านนายอำพร พรมงาม หมู่ที่ 23 | 300,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร่องระบายน้ำ จากบ้านนางดวงตา ศรีจันทรา ถึงท้ายวัด หมู่ที่ 23 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมร่องระบายน้ำ จากบ้านนางดวงตา ศรีจันทรา ถึงท้ายวัด หมู่ที่ 23 | - | 370,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับและ วางร่องระบายน้ำ จากร้านค้าชุมชน ถึง สามแยกสวนนายพรมมา หนองพร้าว หมู่ที่ 13 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมยกระดับและ วางร่องระบายน้ำ จากร้านค้าชุมชน ถึง สามแยกสวนนายพรมมา หนองพร้าว หมู่ที่ 13 | 405,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนายพันธ์ พรเสนา หมู่ที่ 12 ถึงที่บ้านหัวช้าง | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนายพันธ์ พรเสนา หมู่ที่ 12 ถึงที่บ้านหัวช้าง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หน้า 0.10 เมตร | 2,850,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองมา พรมชุม ถึงที่นานางบัวพา สิมมา หมู่ที่ 7 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองมา พรมชุม ถึงที่นานางบัวพา สิมมา หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 400เมตร หนา 0.15 เมตร | - | 1,585,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จากที่สาธารณะดอนกอก ถึงที่นานายสำเร็จ แก้วประเสริฐ หมู่ที่ 14 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน จากที่สาธารณะดอนกอก ถึงที่นานายสำเร็จ แก้วประเสริฐ หมู่ที่ 14 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร สูง 0.80 เมตร | - | 122,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุวรรณ ศรีสรรงาม ถึงบ้านนายอำพร พรมงาม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 23 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร มีไหล่ทาง จากบ้านนางสุวรรณ ศรีสรรงาม ถึงบ้านนายอำพร พรมงาม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 23 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุวรรณ ศรีสรรงาม ถึงบ้านนายอำพร พรมงาม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 23 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร มีไหล่ทาง จากบ้านนางสุวรรณ ศรีสรรงาม ถึงบ้านนายอำพร พรมงาม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 23 | 614,000 อบต. เมืองเตา | 614,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเหลา สร้อยทอง ถึง บ้านนางบุญหวัน ทำทอง หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเหลา สร้อยทอง ถึง บ้านนางบุญหวัน ทำทอง หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร | 771,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาคู ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุดดี หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองดี เกณฑ์สาคู ถึง บ้านนางสาวนันทนา คำบุดดี หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร | - | 303,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนางบุญหวัน ทำทอง ถึงบ้านนายอำพร พรมงาม หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนางบุญหวัน ทำทอง ถึงบ้านนายอำพร พรมงาม หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.10 เมตร | - | - | - | 178,000 อบต. เมืองเตา | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จากที่ที่นานายเสาร์ ปัดคำ ถึงที่นานางราตรี รวยชัยภูมิ หมู่ที่ 16 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน จากที่ที่นานายเสาร์ ปัดคำ ถึงที่นานางราตรี รวยชัยภูมิ หมู่ที่ 16 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร สูง 0.80 เมตร | 130,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายทองบูลย์ ทับบุญมี ถึง ถึงหนองบึงมนต์ หมู่ที่ 24 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายทองบูลย์ ทับบุญมี ถึง ถึงหนองบึงมนต์ หมู่ที่ 24 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร | - | 160,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหอน้ำประปา ถึงบ้านนายเสาร์ ประทุมทอง หมู่ที่ 24 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหอน้ำประปา ถึงบ้านนายเสาร์ ประทุมทอง หมู่ที่ 24 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร | - | 743,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกโนนหมู ถึงเขตฝายบ้านยานาง หมู่ที่ 22 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกโนนหมู ถึงเขตฝายบ้านยานาง ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 หมู่ที่ 22 | - | 293,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานางสำอาง จันทร์นทร์ ถึง สามแยกนานางจังหวัด พลรัตน์ หมู่ที่ 22 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานางสำอาง จันทร์นทร์ ถึง สามแยกนานางจังหวัด พลรัตน์ หมู่ที่ 22 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร | - | - | 832,000 อบต. เมืองเตา | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองอินทร์ สิทธิดา ถึงบ้านนางบุญมี ไชยสงคราม หมู่ที่ 20 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองอินทร์ สิทธิดา ถึงบ้านนางบุญมี ไชยสงคราม หมู่ที่ 20 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร | 67,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเสรี ทวินันท์ ถึงถนนทำการเกษตร หมู่ที่ 20 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเสรี ทวินันท์ ถึงถนนทำการเกษตร หมู่ที่ 20 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร | - | 420,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน จากแยกที่นานางตัน นากลาง ถึง ถนนเส้น 3003 (หนองกก – เมืองเตา) หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร สูง 0.80 เมตร จากแยกที่นานางตัน นากลาง ถึง ถนนเส้น 3003 (หนองกก – เมืองเตา) หมู่ที่ 3 | 418,000 อบต. เมืองเตา | 418,000 อบต. เมืองเตา | 418,000 อบต. เมืองเตา | 418,000 อบต. เมืองเตา | 418,000 อบต. เมืองเตา | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 40 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางโต๊ะ อันไฮ ถึงที่นาบ้านนายพรชัย กาลอินทร์ หมู่ที่ 3 | เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 ระยะทาง 500 เมตร จากบ้านนางโต๊ะ อันไฮ ถึงที่นาบ้านนายพรชัย กาลอินทร์ | 864,000 อบต. เมืองเตา | 864,000 อบต. เมืองเตา | 864,000 อบต. เมืองเตา | 864,000 อบต. เมืองเตา | 864,000 อบต. เมืองเตา | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | น้ำไม่ท่วมขังบริเวณถนนหมู่บ้านของประชาชน | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 41 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 ระยะทาง 250 เมตร ขนาดท่อระบายน้ำ 0.40 x 1.00 เมตร จากบ้านนางสง่า ช่อชู ถึงบ้านนายดำ แก้วประเสริฐ | เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 ระยะทาง 250 เมตร ขนาดท่อระบายน้ำ 0.40 x 1.00 เมตร จากบ้านนางสง่า ช่อชู ถึงบ้านนายดำ แก้วประเสริฐ | - | 398,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | น้ำไม่ท่วมขังบริเวณถนนหมู่บ้านของประชาชน | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 42 | โครงการล้อมรั้วลวดหนาม เสา คสล. หนองบึงใหญ่ ระยะทาง 1,640 เมตร หมู่ที่ 19 | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนและสัตว์เลี้ยงที่อาจพลัดตกลงหนองบึงใหญ่ | ล้อมรั้วลวดหนาม เสา คสล. หนองบึงใหญ่ ระยะทาง 1,640 เมตร หมู่ที่ 19 | 375,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ 90 ประชาชนมีความพึงพอใจ | ลดอุบัติเหตุของประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชน | กองช่าง อบต.เมืองเตา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณ |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร สูง 0.80 เมตร หมู่ที่ 25 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร สูง 0.80 เมตร หมู่ที่ 25 | 478,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที่ 25 | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น | ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ที่ 25 | - | 1,187,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน | ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา |
| จำนวน 44 โครงการ |  |  |  | 10,392,000 | 10,800,000 | 2,483,000 | 2,380,000 | 1,657,000 |  |  |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 				ยุทธศาสตร์ที่ 2	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20 ปี

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13		หมุดหมายที่ 7 	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

ค.Sustainable Development Goals : SDGs 		เป้าหมายที่ 9 	โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและ

ที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้                     และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด					ยุทธศาสตร์ที่ 3 	เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

1.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1กลยุทธ์ การขยาย พัฒนา ปรับปรุงเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง

(1)แผนงานเคหะและชุมชน  :   งานไฟฟ้าและประปา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน รอบหมู่บ้าน ในหมู่ที่ 2 | เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง รอบหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน หมู่ที่ 2 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน รอบหมู่บ้าน ในหมู่ที่ 2 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | 100,000 อบต. เมืองเตา | - | ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในหมู่บ้าน | ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างและเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 จุด จากโรงเรียนโนนจานวิทยา ถึงที่นานายปัญญา จันทรคติ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 7 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 จุด จากโรงเรียนโนนจานวิทยา ถึงที่นานายปัญญา จันทรคติ หมู่ที่ 7 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | 50,000 อบต. เมืองเตา | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และมีไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย รอบบริเวณหนองบึงแล้ง หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 11 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย รอบบริเวณหนองบึงแล้ง หมู่ที่ 11 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | 50,000 อบต. เมืองเตา | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และมีไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 4 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด 1. บ้านนายประภาส บุญประถัมภ์ 2. บ้านนางฉลวย โพธิ์เงิน 3. บ้านนางพัน เทียมพยุหา 4. บ้าน นส.หนูเรียบ บุราณรมย์ 5. ทางเข้า วัดศรีนครเตา หมู่ที่ 11 | เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 11 | การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 11 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | - | 50,000 อบต. เมืองเตา | ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในหมู่บ้าน | ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างและเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากบ้านนางเติม ผดาวรรณ์ ถึงบ้านนางสมบูรณ์ อินแป้น หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 13 | จากบ้านนางเติม ผดาวรรณ์ ถึงบ้านนางสมบูรณ์ อินแป้น หมู่ที่ 13 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | - | 100,000 อบต. เมืองเตา | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และมีไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากบ้านนางอ่อนศรี แดงพิบูรณ์ ถึง สามแยกสวนนายพรมมา หนองพร้าว หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 13 | จากบ้านนางอ่อนศรี แดงพิบูรณ์ ถึง สามแยกสวนนายพรมมา หนองพร้าว หมู่ที่ 13 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | - | 100,000 อบต. เมืองเตา | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และมีไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 17 ขนาดหม้อแปลงขนาด 30 KB จากสามแยกหนองเลิง ถึงบ้านกางกี่ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกหนองเลิง ถึงบ้านกางกี่ หมู่ที่ 17 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | 200,000 อบต. เมืองเตา |  | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และมีไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากสี่แยกถนน 202 ถึงบ้านนายบัญชา จันทร์สุวรรณ หมู่ที่ 17 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 17 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากสี่แยกถนน 202 ถึงบ้านนายบัญชา จันทร์สุวรรณ หมู่ที่ 17 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และมีไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากบ้านสุพรรณ บุญหมั่น ถึงสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 22 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากบ้านสุพรรณ บุญหมั่น ถึงสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 22 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และมีไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากบ้านนายมเหศวร พรมงาม ถึง บ้านนายชาญชัย อ่วมทอน หมู่ที่ 23 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 23 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากบ้านนายมเหศวร พรมงาม ถึง บ้านนายชาญชัย อ่วมทอน หมู่ที่ 23 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง และมีไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จุดบ้านนายธีระ ใจเย็น ถึงบ้านนางผ่องศรี ศรีธรรมมา ระยะทาง 100 เมตร หมู่ที่ 25 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 25 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จุดบ้านนายธีระ ใจเย็น ถึงบ้านนางผ่องศรี ศรีธรรมมา ระยะทาง 100 เมตร หมู่ที่ 25 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 12 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 บ้านนายทองยุ่น ศรีพิมล จุดที่ 2 บ้านนายชาญวิทย์ วัดวงษา จุดที่ 3 บ้านนายรัชพล พลศรพิมพ์ | เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น | เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 5 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | 50,000 อบต. เมืองเตา | - | ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในหมู่บ้าน | ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างและเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1.จากบ้านายคำพอง สอนภักดี ถึงบ้าน นายวัฒนา วงค์อามาตย์ 2. จากบ้านนายรัก วงค์อามาตย์ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ รามมะมะ 3.จากที่นานายอุดม รามมะมะ ถึง บ้านนายสมดี รามมะมะ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 8 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1.จากบ้านายคำพอง สอนภักดี ถึงบ้าน นายวัฒนา วงค์อามาตย์ 2. จากบ้านนายรัก วงค์อามาตย์ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ รามมะมะ 3.จากที่นานายอุดม รามมะมะ ถึง บ้านนายสมดี รามมะมะ หมู่ที่ 8 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายไฟฟ้าจากบ้านนายวันชัย ฉิมงามถึง บ้านนางทองมี บุญโสม หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 10 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสายไฟฟ้าจากบ้านนายวันชัย ฉิมงามถึง บ้านนางทองมี บุญโสม หมู่ที่ 10 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | 100,000 อบต. เมืองเตา | 100,000 อบต. เมืองเตา | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 15 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จุด จากบ้านนายวิรุฬ อ่อนเฉวียง ถึง บ้านนายประสิทธิ์ ภะคะโต จุด จากกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ถึงบ้านนางจันทร์จิรา สระใหญ่ หมู่ที่ 10 | เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เกิดความปลอดภัยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จุด จากบ้านนาย วิรุฬ อ่อนเฉวียง ถึง บ้านนายประสิทธิ์ ภะคะโต จุด จากกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ถึงบ้านนางจันทร์จิรา สระใหญ่ หมู่ที่ 10 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในหมู่บ้าน | ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างและเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1 จุด จุดที่ 1 นายอดุลย์ งอกศรี ถึง สวนนางอุไร โคกทมชัย หมู่ที่ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 15 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1 จุด หมู่ที่ 15 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 17 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสาย รอบหนองส้มโฮง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 12 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสาย รอบหนองส้มโฮง หมู่ที่ 12 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) |  | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 18 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสาย จากบ้านนายทองปาน พรมงาม ถึง บ้านนางเหลา สร้อยทอง หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 9 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสาย จากบ้านนายทองปาน พรมงาม ถึง บ้านนางเหลา สร้อยทอง หมู่ที่ 9 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสาย จากบ้านนางสาวนันทนา คำบุดดี ถึง สระหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 9 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสาย จากบ้านนางสาวนันทนา คำบุดดี ถึง สระหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | - | - | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 20 | โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านโนนยูง หมู่ที่ 21 | เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เกิดความปลอดภัยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 | ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านโนนยูง หมู่ที่ 21 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในหมู่บ้าน | ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างและเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 21 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากบ้านสุพรรณ บุญหมั่น ถึงวัดป่าโนนน้ำอ้อม หมู่ที่ 22 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 22 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากบ้านสุพรรณ บุญหมั่น ถึงวัดป่าโนนน้ำอ้อม หมู่ที่ 22 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสาย จากบ้านนายเสรี ทวินันท์ ถึงถนนทำการเกษตร หมู่ที่ 20 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมู่ที่ 20 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสาย จากบ้านนายเสรี ทวินันท์ ถึงถนนทำการเกษตร หมู่ที่ 20 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากที่นานางวัน กองสุก ถึงที่นานางแท่ง เกิดบุญมี หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสาย จากที่นานางวัน กองสุก ถึงที่นานางแท่ง เกิดบุญมี หมู่ที่ 8 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 24 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากร้านปะยาง ถึงบ้านนายชา พรเสนา หมู่ที่ 16 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสาย จากร้านปะยาง ถึงบ้านนายชา พรเสนา หมู่ที่ 16 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | 200,000 อบต. เมืองเตา | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 25 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 จำนวน 15 จุด | เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เกิดความปลอดภัยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 | ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านโนนยูง หมู่ที่ 18 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | 200,000 อบต. เมืองเตา | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในหมู่บ้าน | ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างและเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| 26 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย จากบ้านนายสมดี ไชยสงคราม ถึง บ้านนางบัวทอง ไชยสงคราม หมู่ที่ 19 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสาย จากบ้านนายสมดี ไชยสงคราม ถึง บ้านนางบัวทอง ไชยสงคราม หมู่ที่ 19 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | - | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 27 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมพาดสาย รอบหนองบัวน้อย หมู่ที่ 25 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสาย รอบหนองบัวน้อย หมู่ที่ 25 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย) | 200,000 อบต. เมืองเตา | - | - | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเกิดความปลอดภัย | กองช่าง อบต.เมืองเตา อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย |
| จำนวน 27 โครงการ |  |  |  | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 1,170,000 | 1,150,000 |  |  |  |