การบันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ในการพิจารณา

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่  7  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖2  เวลา  09.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

********************************************

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดั/บที่ | ชื่อสกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน | รอง ปลัด อบต.เมืองเตา รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เมืองเตา |
|  |  | ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เมืองเตา |
| 2 | นางสาวสุตาภัทร พลหาวงษ์ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |
| 3 | นายกอบเดช มะโนรัตน์ | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร |
| 4 | นางสาวพวงเพชร สงคราม | หัวหน้าฝ่ายบัญชี |
| 5 | นายอภิสิทธิ์ จันทร์หอม | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา |
| 6 | นายบุญศรี บุญหมั่น | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา |
| 7 | นายทรงเดช บัวไชยยา | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8 | นายอ้าย ชุนไทยสงค์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9 | ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา | ผู้แทนภาคราชการ |
| 10 | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเตา | ผู้แทนภาคราชการ |
| 11 | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮี | ผู้แทนภาคราชการ |
| 12 | นายทวี เกิดบุญมี | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น |
| 13 | นายคำอ้ายสิงห์ป้อง | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น |
| 14 | นางสุกัญญา สถานรัมย์ | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น |
| 15 | นายอุเทน เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด |
| 16 | นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

ผู้ไม่มาประชุม  จำนวน  3 คน

1.นายเรืองเดช  บุราณรมย์

2. นายทวีศักดิ์ ชูทรัพย์ทวีกุล

3. นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ ผู้แทนภาคราชการ

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน   ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  ได้กล่าวเปิดประชุม ทั้งนี้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

| ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดทำขึ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ในการจัดทำแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ให้อธิบายถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ปัญหา ความต้องการ ความเร่งด่วน และบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง เพื่อดำเนินการแก้ไข ความต้องการของประชาชน เพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าว มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น มติที่ประชุม รับทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุม รับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 37 หน้า ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กล่าว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ออกประชาคมระดับหมู่บ้าน ในห้วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562 ครับ อีกทั้ง ได้ประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามรายงานการประชุมประชุม และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ที่แนบมาพร้อมนี้ กระผมขอนำเรียนถึง ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา พร้อมวิสัยทัศน์ให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบครับ - ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กระผมขอนำเรียนในที่ประชุมอีกครั้งนะครับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา - วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา “ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิชั้นนำ แหล่งน้ำมากมีปลาดีปลาชุม กลุ่มอาชีพหลากหลาย มากมายแหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ” ยุทธศาสตร์การพัฒนา - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พันธกิจ พันธกิจที่ 1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานให้ครอบคลุมที่สอดคล้องตามความ ต้องการของประชาชน พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และกองสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้ ประชาชน พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคมแบบประชาชนมี ส่วนร่วม พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนใน ท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีให้ยั่งยืน พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และ สภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 4. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 5. ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล ลำดับต่อไปกระผมขอเชิญนางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้นำเรียนถึงระเบียบการจัดทำแผน ครับ นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าว เรียนท่านก้องเกียรติ พวงศรีเคน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประธานประชาคมระดับตำบล (ประธานคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา) ผู้นำหมู่บ้านทุกท่าน หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน กลุ่มพัฒนาต่างๆ และ ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเตาที่เคารพทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันขอเรียนแจ้งตามหนังสือสั่งการ จากกระทรวงมหาดไทย อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ค่ะ ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 25๕๙ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 2561 กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามลำดับให้เป็นปัจจุบัน 2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ๓.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูล จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้จัดทำประชาคมในระดับตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ระดับชุมชนเมืองสำหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสำหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ๓.๔ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. การกำกับดูแล 5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 5.2 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นสำคัญ 6. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แผนพัฒนาสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี “โครงการพัฒนา”หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “การแก้ไข”หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาด ในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี “การเปลี่ยนแปลง”หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป” ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้ดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครับ ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารที่แจกให้ เริ่มจากส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ต่อไปขอนำเรียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้ง 3 คณะดังนี้ค่ะ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ที่ 182 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ----------------------------------------------------------- เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ข้อ 29 จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการ คณะกรรมการ และ อนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ครั้งที่ 1/2561 ประกอบด้วย 1. นายแดง สร้อยทอง ประธานสภา อบต.เมืองเตา ประธานกรรมการ 2. นายตรีวิเศษ ทัพไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 3. นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 4. นายพิชญ์พิมล พันธุ์ยุรา ผู้แทนหน่วยงานฯ กรรมการ 5. นายสุทธิพงษ์ ภารพันธ์ ผู้แทนหน่วยงานฯ กรรมการ 6. นายทรงเดช บัวไชยยา ผู้แทนหน่วยงานฯ กรรมการ 7. นายบรรลุ พงษ์หนองพอก ส.อบต.เมืองเตา หมู่ 24 กรรมการ 8. นายสากล รามมะมะ ส.อบต.เมืองเตา หมู่ 23 กรรมการ 9. นายอภิเทพ ปัดไธสงค์ ส.อบต.เมืองเตา หมู่ 22 กรรมการ 10. นายสังฆ์ ระหงส์ทอง ประชาคมตำบล กรรมการ 11. นายอุดร แก้วประเสริฐ ประชาคมตำบล กรรมการ 12. นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน รอง ปลัด อบต.เมืองเตา กรรมการ 13. นางสาวสุตาภัทร พลหาวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 14. นายกอบเดช มะโนรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 15. นายอุเทน เวียงคำ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ/เลขานุการ 16. นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานอนุกรรมการ 17. นางถนอมจิต โคตรสาร เจ้าพนักงานธุรการ อนุกรรมการ 18. นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ อนุกรรมการ ให้ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการ อนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มีอำนาจดังนี้ - กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา - ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา - รายงานผล และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และคณะกรรมการพัฒนาองค์บริหารส่วนตำบลเมืองเตาพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ที่ 183 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ----------------------------------------------------------- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้มีคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ที่ 407/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เตา ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้นอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 7 (2) ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ดังนี้ - นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ประธานกรรมการ ปลัด อบต.เมืองเตา - นางสาวพวงเพชร สงคราม นักบริหารงานคลัง กรรมการ - นางวิภาภรณ์ แสงน้ำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ - นางสาวสุตาภัทร พลหาวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ - นายกอบเดช มะโนรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ - นายทวี เกิดบุญมี ผู้แทนประชาคม กรรมการ - นายคำอ้าย สิงห์ป้อง ผู้แทนประชาคม กรรมการ - นายอ้าย ชุนไทยสงค์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ - นายอุเทน เวียงคำ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ/เลขานุการ - นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติการ ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 นั้น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ที่ 187 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 7 (1) ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ 8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 5 จึงแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ดังนี้ - นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ประธานกรรมการ ปลัด อบต.เมืองเตา - นางสาวพวงเพชร สงคราม นักบริหารงานคลัง กรรมการ - นายเรืองเดช บุราณรมย์ ส.อบต.เมืองเตา หมู่ 2 กรรมการ - นายอภิสิทธิ์ จันทร์หอม ส.อบต.เมืองเตา หมู่ 3 กรรมการ - นายบุญศรี บุญหมั่น ส.อบต.เมืองเตา หมู่ 26 กรรมการ - นายทวีศักดิ์ ชูทรัพย์ทวีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ - นายทรงเดช บัวไชยยา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ - นายวิทยา โคตรสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ - นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ กรรมการ - นายยงยุทธ ศรีประดู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮี กรรมการ - นายไพฑูรย์ บัวชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา กรรมการ - นายอุดร แก้วประเสริฐ ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ - นายสายันต์ อันไฮ ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ - นายอนันต์ พรมชุม ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ - นางสาวสุตาภัทร พลหาวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 16.นายอุเทน เวียงคำ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ/เลขานุการ 17.นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติการ โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ดังนี้ 1.กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาจาก 1.1 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวด โดยเน้นดำเนินการมนยุทธศาสตร์ที่สำคัญและการมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 1.6 แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 2.ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) รายละเอียดของ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ที่นำแจกพ่อแม่พี่น้องจะประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้ค่ะ ส่วนที่ 1 1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขต ด้านการเมืองการปกครอง ประชากร สภาพทางสังคม ระบบบริการพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ทรัพยากรรมชาติ ข้อมูลอื่นๆ ส่วนที่ 2 ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ บัญชีสรุปโครงการ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 - ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 - ยุทธศาสตร์พัฒนา การพัฒนาคน และสังคม บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 - ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 - ยุทธศาสตร์พัฒนา การเมืองการบริหาร บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 - ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญชีครุภัณฑ์ ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล (จะปรากฏตาม รายงานร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ) ในการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผน เป็นช่วงเวลาที่ หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมานั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ออกประชาคม โดยมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาคม เป็น 2 กลุ่ม ตามคำสั่งนี้ ค่ะ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ที่ 114 /๒๕๖2 # เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน # ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ******************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทบทวนแผนชุมชน เพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2564 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเตา ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่บ้าน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ และพิจารณานำบรรจุโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ๑.๑ นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน รองปลัดอบต. ประธานคณะทำงาน รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 1.2 นางวิภาภรณ์ แสงน้ำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ 1.3 นายกอบเดช มะโนรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 1.4 นางสาวแสงมณี น้อยบาท นักวิชาการศึกษา กรรมการ 1.5 นายเอก แก้วจรัญ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 1.6 นายณัฐพงษ์ แก้วประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ 1.7 นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 1.8 นางสาวขนิษฐา สุทธิประภา นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย ๑.๑ นายอุเทน เวียงคำ หัวหน้าสำนักปลัด ประธานคณะทำงาน 1.2 นางสาวสุตาภัทร พลหาวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 1.3 นางสาวพวงเพชร สงคราม หัวหน้าฝ่ายบัญชี กรรมการ 1.4 นายอนุวัฒน์ พรมโคตร นักพัฒนาชุมชน กรรมการ 1.5 นายวีระ ตากกระโทก เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรรมการ 1.6 นายธนารัตน์ หนองหาร เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ 1.7 นางสาวบุษกร มูลตรีบุตร เจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ/เลขานุการ 1.8 นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ - มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี - มีหน้าที่ในการดำเนินการ วางแผน ลำดับขั้นตอน พิธีการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร ฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียงและไฟฟ้าฝ่ายปฏิคม ฝ่ายพิธีการ-พิธีกร ดำเนินการประชุม ติดตามและประเมินผลรวมทั้งการดำเนินการต่างๆที่ได้กำหนดในโครงการให้สามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย - มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการรวมทั้งสรุปผลการประเมินรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 |  |
| --- | --- |
|  | การออกประชาคมระดับหมู่บ้าน มีแผนการออกประชาคมดังนี้ค่ะ แผนการออกประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ตามโครงการเวทีประชุมประชาคม ประจำปี พ.ศ.2562 การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่; หมู่ที่; ชื่อ หมู่บ้าน; วัน เดือน ปี ที่จัดเวทีประชาคม; สถานที่; เวลา. 1; 4; บ้านโคกสาย; 18 เม.ย.62; ศาลาวัด; 09.00 น. - 12.00 น .. 2; 20; บ้านโพธิ์ชัย; 18 เม.ย.62; ศาลาวัด; 09.00 น. - 12.00 น .. 3; 5; บ้านหนองฮี; 18 เม.ย.62; ศาลาประชาคม; 09.00 น. - 12.00 น .. 4; 15; บ้านหนองฮี; 18 เม.ย.62; ศาลาประชาคม; 09.00 น. - 12.00 น .. 5; 16; บ้านดอนกวาง; 18 เม.ย.62; ศาลาประชาคม; 09.00 น. - 12.00 น .. 6; 3; บ้านโนนยูง; 19 เม.ย.62; ศาลาประชาคม; 09.00 น. - 12.00 น .. 7; 21; บ้านโนนยูง; 19 เม.ย.62; ศาลาประชาคม; 09.00 น. - 12.00 น .. 8; 13; บ้านโนนยาง; 19 เม.ย.62; ศาลาประชาคม; 09.00 น. - 12.00 น .. 9; 6; บ้านน้ำอ้อม; 19 เม.ย.62; ศาลาวัด; 09.00 น. - 12.00 น .. 10; 26; บ้านน้ำอ้อมพัฒนา; 19 เม.ย.62; ศาลาวัด; 09.00 น. - 12.00 น .. 11; 7; บ้านโนนจาน; 22 เม.ย.62; ศาลาวัด; 09.00 น. - 12.00 น .. 12; 22; บ้านโนนจาน; 22 เม.ย.62; ศาลาวัด; 09.00 น. - 12.00 น .. 13; 2; บ้านยานาง; 22 เม.ย.62; ศาลาวัดบ้านยานาง; 09.00 น. - 12.00 น .. 14; 18; บ้านเมืองทอง; 22 เม.ย.62; ศาลาวัดบ้านยานาง; 09.00 น. - 12.00 น .. 15; 10; บ้านกางกี่; 23 เม.ย.62; ศาลาประชาคม; 09.00 น. - 12.00 น .. 16; 8; บ้านผักสั่ง; 23 เม.ย.62; ศาลาประชาคม; 09.00 น. - 12.00 น .. 17; 1; บ้านเมืองเตา; 24 เม.ย.62; ศาลาประชาคมหนองอุ่ม; 09.00 น. - 12.00 น .. 18; 11; บ้านเมืองเตา; 24 เม.ย.62; ศาลาประชาคมหนองอุ่ม; 09.00 น. - 12.00 น .. 19; 12; บ้านศรีนครเตา; 25 เม.ย.62; ศาลาประชาคมหนองอุ่ม; 09.00 น. - 12.00 น .. 20; 14; บ้านเมืองเตา; 25 เม.ย.62; ศาลาประชาคมหนองอุ่ม; 09.00 น. - 12.00 น .. 21; 17; บ้านหนองเลิง; 26 เม.ย.62; ศาลาประชาคมหนองอุ่ม; 09.00 น. - 12.00 น .. 22; 19; บ้านริมบึง; 26 เม.ย.62; ศาลาประชาคมหนองอุ่ม; 09.00 น. - 12.00 น .. 23; 24; บ้านแสนสุข; 29 เม.ย.62; ศาลาประชาคม; 09.00 น. - 12.00 น .. 24; 25; บ้านศรีนครเตา; 29 เม.ย.62; ศาลาประชาคม; 09.00 น. - 12.00 น .. 25; 9; บ้านโนนบ่อ; 30 เม.ย.62; ศาลาวัดโนนบ่อ; 09.00 น. - 12.00 น .. 26; 23; บ้านโพธิ์ทอง; 30 เม.ย.62; ศาลาวัดโนนบ่อ; 09.00 น. - 12.00 น .. หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เมื่อออกประชาคมระดับตำบลเสร็จสิ้นแล้ว ดิฉันขอสรุปรายงานโครงการที่ผ่านประชาคมระดับหมู่บ้าน ทั้ง 26 หมู่บ้านดังนี้ค่ะ วาร วาระการประชุมที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาออกประชาคมระดับตำบลเสร็จสิ้นแล้ว กระผมขอสรุปรายงานโครงการที่ผ่านประชาคมระดับหมู่บ้าน ทั้ง 26 หมู่บ้านดังนี้ครับ โครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ฟื้นฟู บำรุงรักษาถนนและผิวจราจรสำหรับการคมนาคม ลำดับที่; หมู่ที่; โครงการ/กิจกรรม; ประจำปีงบประมาณ; งบประมาณ; ส่วน/กอง ผู้รับผิดชอบ. 1; 2; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร จากบ้านนายอุดม สมรูป ถึงวัด หมู่ที่ 2; 64; 316,000; กองช่าง. 2; 3; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15๐ เมตร จากบ้านนายบุญกอง เพียแก้ว ถึงบ้านนายสมาน นากลาง หมู่ที่ 3; 63; 324,000; กองช่าง. 3; 3; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 12๐ เมตร จากบ้านนายเดือน ศรีนนท์ ถึงบ้านนางแอ๋ว ประทิน หมู่ที่ 3; 64; 194,400; กองช่าง. 4; 4; โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายคำพันธ์ ผดาวรรณ์ ถึงบ้านนายทองสุก ทวินันท์ หมู่ที่ 4; 63; 200,000; กองช่าง. 5; 5; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30๐ เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนายเข็มทอง ทากลม ถึง บ้านนางพัน พลหาวงษ์(ทางไปวัดป่า); 63; 648,000; กองช่าง ในแผนเดิม. 6; 6; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดวารีอุดม ถึง ลำพลับพลา หมู่ที่ 6; 64; 200,000; กองช่าง. 7; 7; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากสี่แยก ถึงท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7; 63; 132,000; กองช่าง. 8; 8; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร จากหนองมั่ง ถึงบ้านนางเที่ยน อินทร์โสภา หมู่ที่ 8; 63; 405,000; กองช่าง. 9; 9; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้องร่องระบายน้ำเสีย ขนาด กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร จากกลางบ้าน ถึงบ้านนายอำพร พรมงาม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 23; 63; 1,620,000; กองช่าง. 10; 9; โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร จากหน้าศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 ถึงบ้านนายประยูร พิมพ์สำราญ หมู่ที่ 9; 64; 1,000,000; กองช่าง. 11; 10; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร จากบ้านนายพรสวรรณ์ ถึงหน้าวัด หมู่ที่ 10; 63; 540,000; กองช่าง. 12; 11; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญตา ถึง บ้านนางเที่ยง ทองเทพ หมู่ที่ 11; 63; 200,000; กองช่าง. 13; 11; โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด (ตลาดสดหนองอุ่ม) หมู่ที่ 11; 63; 200,000; กองช่าง. 14; 13; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 164 เมตร จากบ้านนางอ่อนศรี แดงพิบูลย์ ถึงสามแยกสวนนายพรมมา หนองพร้าว หมู่ที่ 13; 63; 265,680; กองช่าง. 15; 13; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมวางวางร่องระบายน้ำ จากร้านค้าชุมชน ถึง สามแยกสวนนายพรมมา หนองพร้าว หมู่ที่ 13; 64; 405,000; กองช่าง. 16; 15; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร จากที่นานายอุดม พงษ์หนองพอก ถึง บ้านนายประเสริฐ ไชยสงคราม หมู่ที่ 15; 63; 324,000; กองช่าง. 17; 16; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร จากบ้านนายอุทัย บุญประถัมภ์ ถึง ถนนหมู่บ้าน(รอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 16; 64; 324,000; กองช่าง. 18; 16; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร จากบ้านนายชา พรเสนา ถึงสี่แยก หมู่ที่ 16; 64; 324,000; กองช่าง. 19; 17; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนางบัวสอน พลอามาตย์ ถึงบ้านนายสมพงษ์ บุราณรมย์ หมู่ที่ 17; 63; 139,600; กองช่าง. 20; 19; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากสวนนายชัยณรงค์ รามมะมะ ถึงบ้านนายทองพูล ศรีธรรมา หมู่ที่ 19; 63; 432,000; กองช่าง. 21; 19; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร จากสวนนางแสง ปานทอง ถึง หอถังน้ำประปา หมู่ที่ 19; 64; 108,000; กองช่าง. 22; 20; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร จากบ้านนายพิมพา พรามณี ถึงบ้านนายพิมพา พรามณี หมู่ที่ 20; 64; 86,400; กองช่าง. 23; 20; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร จากสามแยกไป ศพด. หมู่ที่ 20; 64; 216,000; กองช่าง. 24; 21; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร จากบ้านนางอั้ว บุญเกิด ถึงสวน นางเพ็ญ ทีคลัง ถึงบ้านนายทองยอด หาจันทร์ หมู่ที่ 21; 63; 132,300; กองช่าง. 25; 21; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 71 เมตร จากบ้านนายสุบิน สดใส ถึงบ้านนายทองยอด หาจันทร์ หมู่ที่ 21; 63; 134,190; กองช่าง. 26; 22; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร จากบ้านนายอุดม สมรูป ถึงวัด หมู่ที่ 22; 63; 432,000; กองช่าง. 27; 23; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้องร่องระบายน้ำเสีย ขนาด กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร จากกลางบ้าน ถึงบ้านนายอำพร พรมงาม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 23; 63; 1,620,000; กองช่าง โครงการเดียวกัน กับหมู่ที่ 9. โครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ฟื้นฟู บำรุงรักษาถนนและผิวจราจรสำหรับการคมนาคม ลำดับที่; หมู่ที่; โครงการ/กิจกรรม; ประจำปีงบประมาณ; งบประมาณ; ส่วน/กอง ผู้รับผิดชอบ. 1; 4; โครงการก่อสร้างถนนคันดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,50๐ เมตร สูง 0.50 เมตร จากบ้านนายพุธ สมภักดี ถึง คลองทัพป่าจิก พร้อมวางท่อระบายน้ำ 4 จุด ขนาดท่อ 40 x 100 เซนติเมตร; 63; 149,706; กองช่าง. 2; 4; โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,00๐ เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านเมรุ โคกสาย ถึง คลองทัพป่าจิก; 64; 1,544,640; กองช่าง. 3; 12; โครงการก่อสร้างถนนหินลูกรัง จากบ้านนายเหลือ ถึง บ้านนายทองอินทร์ กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร หมู่ที่ 12; 63; 504,000; กองช่าง. 4; 12; โครงการก่อสร้างถนนหินลูกรัง จากบ้านนายพัน พรเสนา ถึง ลำเตา ถนนกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หมู่ที่ 12; 63; 189,000; กองช่าง. 5; 12; โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนางดาล ถึงบ้านสว่างบังวิเศษ ระยะทาง 200 เมตร หมู่ที่ 12; 63; 200,000; กองช่าง. 6; 18; โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนายสำราญ สิงห์ชาดา ถึงบ้านนายประยูร พัฒนาค หมู่ที่ 18; 64; 135,156; กองช่าง. 7; 20; โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร จาก บ้านนายเสรี ทวินันท์ ถึงสะหลวง หมู่ที่ 20; 63; 348,280; กองช่าง. 8; 21; โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร สูง 080 เมตร ยาว 600 เมตร จากนานายสาคร จำปา ถึงนานายสุพจน์ ประมาลา หมู่ที่ 21; 64; 86,820; กองช่าง. 9; 25; โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนายเลื่อน อาษากิจ ถึงที่สาธารณะโพนฮึม หมู่ที่ 25; 63; 2,316,960; กองช่าง. 10; 25; โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร จากที่นานายพรมมา ไชยสงคราม ถึง คลองสุด หมู่ที่ 25; 63; 434,100; กองช่าง. 11; 22; โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 800 เมตร จากสามแยกลานธรรม ถึงสามแยกโนนยาว หมู่ที่ 22; 54; 400,000; กองช่าง. โครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 การก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ลำดับที่; หมู่ที่; โครงการ/กิจกรรม; ประจำปีงบประมาณ; งบประมาณ; ส่วน/กอง ผู้รับผิดชอบ. 1; 1; โครงการวางระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1; 63; 200,000; กองช่าง. 2; 6; โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ( ดอนป่าตาล) หมู่ที่ 6; 63; 2,000,000; กองช่าง. 3; 10; โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านกางกี่ จุดหนองกางกี่ หมู่ที่ 10; 63-64; 1,000,000; กองช่าง. 4; 26; โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบ แบบกรมอนามัย หมู่ที่ 26; 63; 2,000,000; กองช่าง โครงการเดียวกันกับหมู่ที่ 6. โครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทงานไฟฟ้า ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุงเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง ลำดับที่; หมู่ที่; โครงการ/กิจกรรม; ประจำปีงบประมาณ; งบประมาณ; ส่วน/กอง ผู้รับผิดชอบ. 1; 1; โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 1 1.บ้านนางแดง ไชยสงคราม 2. บ้านนายสำราญ พลอามาตย์ 3.บ้านนายบุญธรรม ภาบับภา 4.บ้านนางสอง วงษ์ทอง; 64; 200,000; กองช่าง. 2; 5; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 จุด จุดที่ 1 บ้านนายเข็มทอง ทากลม ถึง บ้านายชาญวิทย์ วัดวงษ์ษา จุดที่ 2 บ้านนางจำปี ศรีมาลัย ถึงนางพันธ์ พลษาวงษ์ จุดที่ 3 บ้านายจำรอง ถึงบ้านนายไพรินทร์ ราชสมบัติ จุดที่4 นายบ้านโยธิน ถึงบ้านนายเอก จุดที่ 5 บ้านนายสมภพ ถึงโรงเรียนบ้านหนองฮี; 64; 200,000; กองช่าง. 3; 7; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จุดบ้านนายชารี ชารีงาม ถึงที่นา นางหวาย นามลัย หมู่ที่ 7; 64; 200,000; กองช่าง. 4; 8; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1.จากบ้านายคำพอง สอนภักดี ถึงบ้าน นายวัฒนา วงค์อามาตย์ 2. จากบ้านนายรัก วงค์อามาตย์ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ รามะมะ หมู่ที่ 8; 64; 200,000; กองช่าง. 5; 10; โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จุด จากบ้านนายวิรุฬ อ่อนเฉวียง ถึง บ้านนายประสิทธิ์ ภะคะโต จุด จากกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ถึงบ้านนางจันทร์จิรา สระใหญ่ หมู่ที่ 10; 63; 200,000; กองช่าง. 6; 10; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายวันชัย ฉิมงาม ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ภะคะโต หมู่ที่ 10; 64; 200,000; กองช่าง. 7; 14; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1.จากสี่แยกป้อมยาม ถึงบ้านนางบุญเพ็ง 2.ทางทิศใต้ ถึง คลินิกนางรัตนา หมู่ที่ 14; 64; 200,000; กองช่าง. 8; 15; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 5 จุด หมู่ที่ 15; 64; 200,000; กองช่าง. 9; 16; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 3 ต้น จากบ้านนายอุทัย บุญประถัมภ์ ถึง ถนนหมู่บ้าน(รอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 16; 64; 200,000; กองช่าง. 10; 17; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จุดบ้านนายทองพูล ศรีธรรมา ถึงบ้านนางสุรัตน์ บุราณรมย์ ถนน หนองเลิง -กางกี่ จุดบ้านนายกา หมู่ที่ 17; 63; 200,000; กองช่าง โครงการเดิมเปลี่ยนแปลง. 11; 17; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จุดบ้านนายกา หมู่ที่ 17; 63; 200,000; กองช่าง. 12; 21; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากหมู่บ้าน ไปวัดสว่างศรัทธราธรรม ระยะทาง 600 เมตร หมู่ที่ 21; 64; 200,000; กองช่าง. 13; 22; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายชารี ชารีงาม ถึงที่นานางหวาย ลามลัย หมู่ที่ 22; 64; 200,000; กองช่าง. 14; 24; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1. จากบ้านนางบังอร มุสิกวรรณ ถึง สวนนางหนู ช่อรักษ์ ระยะทาง 340 เมตร จำนวน 9 ต้น หมู่ที่ 24 2. จากบ้านปลัดวรรณวดี ถึงบ้านนางผ่องศรีระยะทาง 190 เมตร จำนวน 5 ต้น หมู่ที่ 24; 64; 200,000; กองช่าง. 15; 24; โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน จำนวน 30 จุด ในหมู่ที่ 24; 64; 200,000; กองช่าง. 16; 25; โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จุดบ้านนายเหมือน อาษากิจ ถึงบ้านางสาวปิยฉัตร เพชรแสน ระยะทาง 800 เมตรหมู่ที่ 25; 64; 200,000; กองช่าง. โครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน ช่องลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ ลำดับที่; หมู่ที่; โครงการ/กิจกรรม; ประจำปีงบประมาณ; งบประมาณ; ส่วน/กอง ผู้รับผิดชอบ. 1; 2; โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย จากบ้านนาย โกวิน บุญประถัมภ์ ถึงคลองด้านทิศเหนือ (ท้ายวัด) ขนาดท่อ 60 x 100 พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 120 หมู่ที่ 2; 63; 200,000; กองช่าง. 2; 2; โครงการวางท่อระบายน้ำเสียจากป้ายปากทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนายบัน อ่อนปุย ระยะทางยาว 150 เมตรขนาดท่อ 60 x 100 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2; 64; 200,000; กองช่าง. 3; 14; โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหนองบึงแล้ง ถึง หนองบึงมึน หมู่ที่ 14; 63; 200,000; กองช่าง. 4; 16; โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ แบบ คสล. ระยะทาง 1,000 เมตร จากบ้านนายสม แก้วลาน ถึง หนองฮีใหญ่ หมู่ที่ 16; 63; 200,000; กองช่าง. 5; 18; โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย จากบ้านนาย สำอาง ถึง ลำห้วยหว้า หมู่ที่ 18; 63; 200,000; กองช่าง. 6; 23; โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย จากบ้านนางดวงจันทร์ เกิดบุญมี ถึงบ้านางรำพัน จิตนอก หมู่ที่ 23; 64; 200,000; กองช่าง. 7; 24; โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 75 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 3 จุด จากบ้านนางมุข เกิดสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสะอาด วงศ์สมศักดิ์ ขนาดท่อ 40 x 100 พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 80 เมตร หมู่ที่ 24; 63; 200,000; กองช่าง. 8; 26; โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย ระยะทาง 500 หมู่ที่26; 63; 200,000; กองช่าง. |
|  | โครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ลำดับที่; หมู่ที่; โครงการ/กิจกรรม; ประจำปีงบประมาณ; งบประมาณ; ส่วน/กอง ผู้รับผิดชอบ. 1; 1; โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านแบบโดม จุดร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1; 64; 500,000; กองช่าง. 2; 11; โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านแบบโดม จุดหนองอุ่ม หมู่ที่ 11; 63; 500,000; กองช่าง. 3; 17; โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 17; 64; 200,000; กองช่าง. 4; 17; โครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกผัก ปลอดสารพิษพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 17; 64; 200,000; กองช่าง. โครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ลำดับที่; หมู่ที่; โครงการ/กิจกรรม; ประจำปีงบประมาณ; งบประมาณ; ส่วน/กอง ผู้รับผิดชอบ. 1; 3; โครงการส่งเสริมการปลูกป่าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3; 63; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 2; 4; โครงการส่งเสริมการปลูกป่าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4; 63; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 3; 21; โครงการส่งเสริมการปลูกป่าหมู่บ้าน หมู่ที่ 21; 63; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 4; 4; โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว หอมมะลิ 105 หมู่ที่ 4; 63; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 5; 5; อุดหนุนโครงการสัมมาชีพ; 63; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 6; 5; อุดหนุนกลุ่มจักสานไม้ไผ่; 63; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 7; 5; โครงการจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว; 64; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 8; 9; โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว มะลิ 105 หมู่ที่ 9; 64; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 9; 20; โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว มะลิ 105 หมู่ที่ 20; 64; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 10; 23; โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว มะลิ 105 หมู่ที่ 23; 64; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. โครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ลำดับที่; หมู่ที่; โครงการ/กิจกรรม; ประจำปีงบประมาณ; งบประมาณ; ส่วน/กอง ผู้รับผิดชอบ. 1; 3; โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 3; 63; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 2; 4; โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 4; 63; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 3; 10; โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน บ้านกางกี่ หมู่ที่ 10; 63; 30,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 4; 17; โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 17; 64; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 5; 20; โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 20; 63; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. 6; 21; โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 21; 63; 200,000; กองส่งเสริมการเกษตร. ทั้งหมดนี้คือโครงการที่ได้จากประชาคมครับ ส่วน งบประมาณ จะประมาณการคร่าวๆ ครับ ก่อนจะดำเนินโครงการ ให้คณะกรรมการ พิจารณา โครงการที่เหมาะสม และสามารถดำเนินการได้จริง ร่วมกันครับ ส่วนโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ที่ไม่ได้ดำเนินโครงการ จะพิจารณาคัดออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บางยุทธศาสตร์ ของผู้รับผิดชอบโครงการ จะมีการพิจารณาคัดโครงการที่ไม่ได้ทำและไม่สามารถดำเนินโครงการออกเช่นกันจะคงไว้แต่โครงการที่สามารถดำเนินการได้ครับ และจะส่งรายงาน และส่งต่อไปยังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ครับเพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในการนี้ท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือ จะเสนอปัญหาใดๆเพิ่มเติม อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติเห็นชอบโครงการ และพิจารณารับทราบร่วมกัน ณ ที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบดังนี้ 1. พิจารณาคัดโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บางโครงการ รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล มติที่ประชุม รับทราบ 15 คน 2. พิจารณาคัดโครงการที่ได้จากากรประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และ ปีงบประมาณ 2562 - 2565 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ดัง ผ. 02 ตามรายงานระดับประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มีมติเห็นชอบ 15 คน มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมืองเตา มีมติเห็นชอบ 15 คน |
|  | วาระการประชุมที่ 5 เรื่องอื่นๆ ไม่มี นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กล่าว ครับต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาทุกท่าน ที่มาร่วมประชุม ในวันนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของท่านทุกคนที่มาช่วยร่วมกันพัฒนาตำบล หมู่บ้านของเราครับท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม ขอบคุณอีกครั้งครับ ขอปิดการประชุมครับ ปิดประชุมประชาคมเวลา 12.00 น. (ลงชื่อ) นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ์ ผู้จดรายงานการประชุม (นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ (ลงชื่อ) นายอุเทน เวียงคำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม (นายอุเทน เวียงคำ) หัวหน้าสำนักปลัด/กรรมการ/เลขานุการ (ลงชื่อ) นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม ( นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน ) รองปลัด อบต.เมืองเตา รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่ นกยก อบต.เมืองเตา ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา |